- ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Иркутск                                                                                                         «__» ______ 201__ г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания» (ООО «Иркутскэнергосбыт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Герасименко Олега Николаевича, действующего на основании доверенности № 125 от 07.04.2015 г. с одной стороныс одной стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего(ей) на  основании _______________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по объекту «Монтаж системы кондиционирования в помещениях ООО «Иркутскэнергосбыт» по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 215 В», в объеме, определенном договором и приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью, с соблюдением действующих норм и правил, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

  - Поставка кондиционеров и всех комплектующих осуществляется Подрядчиком.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ.

  - Цена работ, выполняемых по настоящему договору, определяется сметной докуметацией (Приложения №, №: 2; 3; 4), и закрепляется протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 ) являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, согласно протоколу согласования договорной цены (Приложение № 1) составляет ______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) ______ (____________) рублей ___ копеек .

  - Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, может быть изменена в следующих случаях:

    - При внесении изменений в объем и содержание работ;

  - Изменение стоимости работ согласовывается сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

  - Права и обязанности Подрядчика

    - Подрядчик обязуется:

- Выполнить все работы являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 5) и в срок, установленный настоящим договором (графиком производства работ (Приложение № 6);

- Обеспечить выполнение работ оборудованием и материалами, в том числе деталями и конструкциями;.

- Сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости в случае обнаружения работ, не учтенных в технической документации;

- Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить требуемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ по обстоятельствам, независящим от Подрядчика, и до получения от него указаний о дальнейших действиях приостановить выполнение работ;

- Передать Заказчику результаты выполненных работ, а также всю необходимую исполнительную документацию в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, принять участие в приёмочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию, с подписанием акта ввода;

- Предоставить Заказчику сертификаты и другие документы завода-изготовителя, подтверждающие качество поставленного оборудования, или документы выполненного своими силами контроля материалов и оборудования;

- Своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки, установленные Заказчиком в соответствующих актах, в сроки согласованные сторонами. Подрядчик обязан в течение 3 дней с момента получения указанного акта согласовать срок устранения недостатков или предложить иной срок устранения недостатков, который не может превышать срок, предложенный Заказчиком более чем в два раза. В случае если Подрядчик не согласует срок, предложенный Заказчиком, и не предложит иной срок, то недостатки должны быть устранены Подрядчиком в срок, предложенный Заказчиком;

- Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- Вывести в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также строительный мусор;

- При выполнении работ соблюдать требования законодательных и других действующих отраслевых нормативно-правовых актов об охране окружающей среды, технике безопасности, охране труда, правил пожарной безопасности в электроэнергетике при производстве работ в действующих электроустановках. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, а в случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством. Информировать Заказчика о каждом несчастном случае, произошедшем на территории Заказчика. Принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных инструкции и правил;

- Подрядчик ознакомлен и обязуется соблюдать положения стандарта предприятия Заказчика – СТП 327.СБ.001-2012 «О пропускном и внутриобъектовом режимах в ООО «Иркутскэнергосбыт»;

- В случае нарушения Подрядчиком условий СТП 327.СБ.001-2012 «О пропускном и внутриобъектовом режимах в ООО «Иркутскэнергосбыт» сотрудниками охраны объекта Заказчика составляется акт в присутствии работника(ов) Подрядчика, совершивших нарушение, копия в течение 3-х дней направляется для ознакомления Подрядчику;

- Во время пребывания персонала Подрядчика на территории объектов Заказчика Подрядчик обязан обеспечить недопустимость нахождения на объектах Заказчика работника (ов) Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также проноса, нахождения и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение;

- Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика в течение всего срока производства работ. Обеспечивать обязательное применение своими работниками средств индивидуальной защиты;

- Подрядчик обязан уведомить Заказчика обо всех собственниках Подрядчика, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждающими документами и (или) в исполнительных органах Подрядчика в течение 5 (Пяти) дней с момента таких изменений (Приложение № 8);

- Подписать соглашение о соблюдении антикоррупционных условий (Приложение № 7);

    - Подрядчик вправе:

- Проверить обоснованность предъявленных Заказчиком претензий, в том числе путем проверки работоспособности оборудования  непосредственно в месте установки

  - Права и обязанности Заказчика:

    - Заказчик обязуется:

- Своевременно обеспечить готовность объекта к выполнению работ по договору и предоставить его Подрядчику;

- Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения;

- Заявить Подрядчику о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ  отступлениях от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или об иных обнаруженных недостатках;

- Своевременно принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего договора;

- Оплатить все выполненные работы в порядке и на условиях настоящего договора.

    - Заказчик вправе:

- Отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования  и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком;

- В случае нарушения Подрядчиком условий п.п. 3.1.12, 3.1.13. настоящего договора сотрудниками охраны объекта Заказчика составляется акт в присутствии работника(ов) Подрядчика, совершивших нарушение, копия которого в течение 3-х дней направляется для ознакомления Подрядчику.

- СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

  - Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть выполнены Подрядчиком, согласно календарному плану выполнения работ/графику производства работ (Приложение № 6) в течении 45 (сорока пяти) дней с даты заключения настоящего договора.

  - Сроки выполнения работ могут быть изменены по соглашению сторон.

- ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

  - Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

  - Еженедельно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то свое мнение он излагает в журнале.

  - Подрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

  - Заказчик вправе вносить любые изменения в объемы работ, которые, по его мнению, необходимы, о чем он дает письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или уменьшить объем любой работы, включенной в договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства.

  - Если данные изменения не предусмотрены п.п. 1.1. и повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.

  - Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ за 2 дня до начала их приемки.

  - Фактическая готовность ответственных конструкций и скрытых работ к сдаче-приемке подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

  - Подрядчик приступает к выполнению последующих видов работ только после подписания Сторонами актов промежуточной приемки и при условии наличия письменного разрешения Заказчика в журнале производства работ.

  - Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счёт.

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок, обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

  - Моментом исполнения Подрядчиком обязанностей по выполнению работ по Договору считается дата сдачи работ Заказчику, что подтверждается подписью членов Приемочной комиссии в акте о вводе Объекта в эксплуатацию.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.

  - Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующим сертификатам, техническим паспортам и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и техническими условиями, нормативными правовыми актами России;

- Результат выполненной работы в момент передачи Заказчику и в течение гарантийного срока должен обладать свойствами, определенными настоящим договором и действующими нормативными правовыми и/или нормативно-техническими актами России;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации Объекта.

  - Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации результата выполненных работ в течение гарантийного срока, составляющего ___________года.

  - Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

  - При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить последнего письменно (факсом), а Подрядчик незамедлительно письменно (факсом) известить Заказчика о направлении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на место производства работ не позднее 3-х дней с момента извещения. В противном случае Заказчик в одностороннем порядке оформляет акт по качеству, являющимся обязательным для исполнения Подрядчиком.

  - Если   Подрядчик  не выполняет в согласованные с  Заказчиком   сроки работы по устранению дефектов,   Заказчик   может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае  Подрядчик  обязан оплатить Заказчику все понесенные  затраты.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

  - Заказчик приступает к приемке  работ, выполненных по договору  в течение пяти дней с момента получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

  - Сдача результата работ Подрядчиком  и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ (КС-2), справкой о стоимости выполненных работ (КС-3) и выписывается счет-фактура. Акты формы КС-2 и справки формы КС-3 подписываются сторонами ежемесячно (по мере выполнения работ).

  - В случае, если в результате приемки выполненных работ Заказчиком будут обнаружены недостатки в выполненных работах, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

  - Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приемке работ, своими силами и за свой счет. После устранения недостатков приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим договором.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования  и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

  - Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на
недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при   обычном способе ее приемки (явные недостатки).

  - С момента подписания сторонами Акта о приемке результата выполненных работ работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком.

- ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

  - Оплата работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, осуществляется по истечении ____ календарных дней с момента представления счет-фактуры в соответствии с подписанными актами выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ  (КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

  - Средства на непредвиденные работы и затраты в пределах сумм, включенных в расчет стоимости работ Подрядчика,  оплачиваются Заказчиком только с предоставлением согласованной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком сметы за фактическое выполнение непредвиденных работ и затрат.

  - Проценты на сумму долга за период правомерного пользования денежными средствами Заказчиком, в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ, Подрядчиком не начисляются.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

  - За нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период времени) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных обязательств за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 10% от общей суммы этапа работ, по которому произошло нарушение

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренным настоящим договором, в том числе, нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период времени), устранения недостатков в работе в течение гарантийного срока, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные ему убытки в полном объеме. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки, установленной пунктом 9.2, 9.4 настоящего договора.

  - За нарушение сроков устранения замечаний (дефектов) в работах и оборудовании против сроков, согласованных актами сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости дефектных работ и оборудования за каждый день просрочки до фактического устранения замечаний (дефектов).

  - За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных в срок работ, за каждый день просрочки платежа до фактического исполнения обязательств.

  - Подрядчик обязан возместить убытки, возникшие вследствие предъявления претензий и возникновения ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений Подрядчика, его субподрядчиков, должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с работами по Договору, включая оплату штрафов, предъявленных соответствующими контролирующими и инспектирующими Государственными органами.

  - За нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период времени), а также за нарушение требований к качеству работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, оплатив все выполненные на момент получения Подрядчиком извещения о расторжении договора работы. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом обязательства сторон настоящего договора прекращаются, однако Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение настоящего договора. Неустойка в этом случае начисляется до момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении договора.

  - Стороны оплачивают убытки и неустойку на основании соответствующей претензии. Указанная претензия должна быть рассмотрена стороной в течение 20 дней с момента предъявления.

  - Возмещение убытков и неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

  - В случае привлечения к выполнению работ по договору субподрядчиков, Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ субподрядчиком.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора и делающими невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера.

  - В случае возникновения указанных в пункте  9.1 настоящего договора обстоятельств,  сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом другую сторону  в десятидневный срок с момента их наступления с приложением справки Торгово-Промышленной палаты Восточной Сибири, подтверждающей данные обстоятельства. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. При этом результат работ, имеющийся на момент отказа одной из сторон от исполнения договора, передаются Подрядчиком Заказчику, а Заказчик оплачивает фактически выполненные Подрядчиком работы.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

Односторонний отказ от исполнения обязательств.

  - Настоящий договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда при существенном нарушении  обязательств, предусмотренных настоящим договором, одной из сторон;

- в результате одностороннего отказа от исполнения настоящего договора одной из сторон в случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством;

- В случае неоднократного (два и более раз) нарушения положений СТП 327.СБ.001-2012 «О пропускном и внутриобъектовом режимах в ООО «Иркутскэнергосбыт», Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления о расторжении договора  Подрядчику. Договор считается расторгнутым по истечении  5 дней с момента направления Подрядчику письменного уведомления о расторжении договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

12.1 Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами в претензионном порядке. Срок для рассмотрения претензии стороной – 10 календарных дней с момента получения. В случае невозможности разрешения спора претензионным путём, он передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств по договору.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую равную юридическую силу.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением изменений реквизитов сторон, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

  - В случае изменения реквизитов, стороны сообщают измененные реквизиты соответствующим письмом с указанием номера договора и датой изменения реквизитов, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора и является основанием для указания измененных реквизитов во всех платежных документах.

  - В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также изменения наименования, адресов соответствующая сторона обязана в 5-дневный срок с момента принятия такого решения письменно уведомить об этом другую сторону.

  - В части, не урегулированной условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  - «Уступка требования по обязательствам ООО «Иркутскэнергосбыт», возникшего из данного договора, запрещается, в том числе в части обязательств по оплате, подлежащих исполнению, по окончанию срока действия договора».

  - Все Приложения являются неотъемлемой частью договора:

Приложение № 1 - Протокол согласования договорной цены;

Приложение № 2 - Расчет договорной цены;

Приложение № 3 - Расчет индекса изменения договорной стоимости;

Приложение № 4 - Локальный сметный расчет;

Приложение № 5 – Рабочая документация;

Приложение № 6 – Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий;

Приложение № 7 – Сведения о собственниках

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| Заказчик: Юридическое лицо ООО «Иркутскэнергосбыт» ИНН3808166404 КПП381250001 Адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257 офис 802 р/с 40702810290040001681 Иркутский филиал Банка СОЮЗ (АО) г. Иркутск к/с 30101810300000000728 БИК042520728 | Подрядчик: Юридическое лицо |
| --- | --- |

Должность (ФИО)	                                                    Должность (ФИО)

Подпись _________________                                          Подпись ___________________

«___»____________2015 г.                                          «____»________________2015г.